**CRONOGRAMA DE ATIVIDADES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarefa** | **Inicio** | **Termino** | **Colaborador** |
| Instalação/Configuração Freedom | 20/04 | 21/04 | Wellington/Luciano |
| Levantamento de requisitos do Plugin NFe | 22/04 | 24/04 | Luciano/Wellington |
| Instalação e configuração de aplicativos de desenvolvimento | 25/04 | 25/04 | Luciano/Wellington |